民和县保障性住房建设情况

一、2008年在明达华宇阳光城小区修建廉租住房80套，总建筑面积4000㎡，投资520万元。已全部分配入住。

二、2009年建设廉租住房489套，其中在明达华宇阳光城小区配建1幢72套3115.26㎡，在海鸿城市花园小区配建3幢117套5499㎡。总投资1119.8万元，其中中央省级到位配套资860万元，县级配套资金到位150万元。189套廉租住房现已全部入住。川口镇等七大建制镇棚改配建300户，建筑面积15000平方米，总投资1500万元。已全部验收完工入住。

三、2010年我县廉租住房建设任务为212套，总面积10600㎡，总投资1378万元。海鸿城市花园配建的33套1650平方米已完工入住；在海鸿城市枫景住宅小区配建126套6300平方米，其中72套3600平方米主体已完工，54套2700平方米已开工建设；兴海家园配建的53套2650平方米主体封顶。中央省级到位配套资金964.6万元，县级160万元，其余全部纳入财政预算。今年10月底前可全部交工。2010年川口、李二堡、峡门三个建制镇棚改配建476户，总投资2380万元，中央专项投资1190万元，群众自筹1190万元。李二堡镇40户和峡门镇40户已经全部完工入住。川口片区396户，目前已全部动工建设。

四、2011年保障性住房建设情况。

2011年度全县城镇保障性住房建设任务7450套。其中：廉租住房2900套、公共租赁住房2000套、城市棚户区改造850套、国有工矿企业棚户区改造1700套。

1、廉租住房建设任务2900套。其中：新建2340套，购、改、租560套。分三种方式建设：一是房地产开发小区配建484套。二是与危旧房、棚户区改造相结合新建1498套。三是集中新建918套。通过成立保障性住房建设开发公司在川垣新区105亩廉租住房建设用地集中新建，中央配套资金到位5850万元，目前正在办理前期手续及图纸初审阶段，计划于8月份开工。

2、公共租赁住房建设2000套。任务具体分解为：工业园区新建职工公寓582套。收购公共租赁住房32套。新建教育系统学生公寓670套。新建干部周转房、农民工公寓89套。开发小区配建484套。在川垣新区保障性住房用地中新建143套。目前正在办理前期手续，计划于8月份开工。

3、城市棚户区改造850套。主要在川垣北路道路拓宽工程中实施226户、川垣南路拓宽工程中实施178户，明盛住宅小区开发中实施109户，帝豪住宅小区开发中实施120户，金塔小区开发中实施146户、山城川口饭店小游园开发中实施71户。目前正在办理前期手续，计划于8月份开工

4、国有工矿棚户区改造1700套.在民和镁厂1700户危房改造中实施。结合史纳物流园区建设，完成1700套住宅搬迁任务，改善生活区职工住房状况。在原镁厂生活区东端，西大桥以西，109国道以南的约800亩土地上整体实施棚户区改造项目，中央配套资金到位1225万元，目前正在进行规划设计。

二0一一年六月二十八日