Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

附件1

民和县2016年重点减排项目任务分解表

| 序号 | 企业名称 | 存在主要问题 | 重点工作任务 | 完成时限 | COD 削减量（吨） | NH3-N 消减量（吨） | 责任单位 | 责任人 | 支持单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民和污水处理厂 | 运行中总磷不达标；在线设施运行不稳定；污水进出口浓度不稳定；污水收集率低，2016年日处理污水4800吨，2015年日处理污水5700吨左右。 | 1.监管并运行好在线监测设施，数据有限传输率达到85%以上。 | 10月31日 | 207 | 13 | 县住房和城乡建设局 | 田军正 | 环境保护局、发展和改革委员会 |
|  |  |  | 2.提高污水收集率，从9月1日起，每日新增污水2000吨以上，污水进出口COD浓度差达到250㎎/L。 | 10月31日 |  |  |  |  |  |
| 2 | 民和县官亭污水处理厂 | 官亭镇生活污水直排 | 年内完成污水处理厂主体工程，争取年内发挥减排效应 | 12月28日 |  |  | 县发展和改革委员会 | 冶玉恒 | 县住房和城乡建设局、环境保护局、 |
| 3 | 民和湟乳乳制品厂 | 设施已建成未投运 | 做好出水水质监测工作；建好减排台账。 | 10月31日 | 27 | 1 | 县环境保护局 | 赵成莲 | 县发展和改革委员会 |

| 4 | 民和县祁连山水泥有限公司 |  | 确保综合脱硝效率达到50%以上。 | 12月28日 |  |  | 县环境保护局 | 赵成莲 | 县发展和改革委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 煤改气项目 |  | 加大淘汰燃煤锅炉力度。 | 10月31日 | 削减二氧化硫48吨、氮氧化物22.8吨 |  | 县环境保护局 | 赵成莲 | 县发展和改革委员会 |
| 6 | 青海和兴炭素有限公司 |  | 加大烟气治理力度 | 10月31日 |  |  | 县环境保护局 | 赵成莲 | 县工业和商务局 |